De keuken
plan van aanpak

Onderzoeksvragen
Maak een opsomming van de onderwerpen die onderzocht moeten worden. Beschrijf bij elk onderwerp gedetailleerd wat onderzocht moet worden, of anders gezegd beschrijf exact waar bij het onderzoek naar gekeken wordt.

onderzoeksvragen

De vraag die niemand zich stelt is: “ wat is een goede website?”. De keuken is niet bang om deze vragen te stellen.

Een goede website heeft:
- een makkelijk te vinden menu om vroegtijdig te verlaten te verkomen
- een duidelijke lay-out om frustatie aan de kant van de klant te vorkomen
- zo min mogelijk 3th party trackers dit vertraagd het laden van de website
- geen cookies pop up
- een intuitive menu
- gericht op comercie

- Overzicht producten
Maak een opsomming van alle deel- en eindproducten die gemaakt moeten worden.
Geef hierbij ook kort aan hoe ze uitgevoerd en wanneer ze ingeleverd/gepresenteerd worden.

Plan van aanpak week 40
debriefing week 39

wireframe en protype dienen volgens de schets gemaakt te worden
prototype a week begin week 41
prototype b week begin week 41
wireframe a week 40
wireframe b week 40
presentatie week eind 41

Activiteitenoverzicht
Beschrijf alle activiteiten aan de hand van de stappen die in het project worden doorlopen (analyseren; organiseren & plannen; onderzoeken; ontwikkelen, concept; ontwerpen; realiseren; presenteren; evalueren).

 debriefing gemaakt
 maken onderzoek, prototype a&b maken en plan van aanpak maken

- Organisatie en taakverdeling
Beschrijf de organisatie van het projectgroepje en wie voor welke taken en deelproducten/producten verantwoordelijk is?

Constantijn is de CEO
johan is de Chief Talent Officer
Mika is board member

Risico analyse
Beschrijf eventuele factoren die de uitvoering van het project kunnen verstoren en geef oplossingen aan om dit te voorkomen.

De keuken heeft verschilende riscicos met deze opdracht zoals: ziekte en de deadline niet halen.

De keuken is een zeer ambiteus bedrijf en soms kunnen deze ambities niet in het beschreven tijdsvak gehaald kunnen worden, mocht er spraken zijn van eventuele uitloop probeert de keuken dit te minimaliseren.

mocht er spraken zijn van verzuim bij de client of bij de keuken is dit natuurlijk zeer vervelend	voor alle partijen betrokken dus daarom wordt dit zoveel mogelijk geminialseerd.

Planning projectgroep
Maak een balkenplanning waarin zichtbaar wordt wie, wanneer, wat gaat doen. Geef ook duidelijk in dit schema aan wanneer er deadlines of presentaties zijn.

De planning zit er als volgend eruit

Week 39: debriefing gemaakt
week 40: maken onderzoek(johan), prototype a&b maken(mika) en plan van aanpak maken(constantijn )
week 41 opdracht analyse(johan)
week 42 bufferweek(johan, mika en constantijn)